АДМИНИСТРАЦИЯ

КРОПАЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» марта 2022 года № 33

О внесении изменений в постановление администрации Кропачевского городского поселения от 29.12.21 №122 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области на 2022 – 2024 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению администрации Кропачевского городского поселения от 29.12.21 №122 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области на 2022 – 2024 гг.» изменить и изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее    постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному    опубликованию на официальном сайте    Кропачевского городского    поселения (www. kropachevo.ru, регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ №ФС77-73787 от 28.09.2018).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Кропачевского городского поселения       У.Р. Зайнетдинов

Приложение

к постановлению

администрации Кропачевского городского поселения

от 21.03.22 №33

**Муниципальная программа**

**«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,**

**на территории Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области**

**на 2022-2024гг.»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района**

**Челябинской области на 2022-2024гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Кропачевского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Кропачевского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | -- |
| Основная цель (основные цели)  муниципальной программы | Создание современной инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами |
| Основные задачи  муниципальной программы | 1. Организация обращения с твердыми коммунальными    отходами.  2. Организация мероприятий по разработке проектов рекультивации земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов. |
| Целевые показатели (индикаторы)  конечного результата | - уровень обеспеченности населения Кропачевского городского поселения контейнерным сбором твердых коммунальных отходов (далее ТКО);  - количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых разработаны проекты рекультивации |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Общий      объем      финансового      обеспечения муниципальной программы в 2022– 2024 годах составит  210 479,16 рублей, в том числе из: | | | | | |  | 2022  год | 2023  год | 2024 год | Итого за период реализации программы | | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | областного бюджета | 199 955,2 | 0,0 | 0,0 | 199 955,2 | | местного бюджета | 10 523,96 | 0,0 | 0,0 | 10 523,96 | | внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Итого за год | 210 479,16 | 0,0 | 0,0 | 210 479,16 | |
| Ожидаемые результаты  реализации муниципальной  программы | В результате реализации муниципальной программы планируется обеспечить достижение следующих результатов:  - обеспечено не менее 98 % населения КГП контейнерным сбором ТКО. |

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области обращения с твердыми коммунальными отходами относится создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области на 2022 – 2024 гг.» разработана с целью улучшения санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории Кропачевского городского поселения.

**II. Основные цели и задачи муниципальной программы**

                    Цель Программы:

Обеспечение экологической безопасности, в том числе для зашиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов

Задача Программы:

1. Организация обращения с твердыми коммунальными отходами.

**III. Система мероприятий муниципальной программы и их ресурсное обеспечение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1  Перечень мероприятий муниципальных программы | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | итого |
|  |  |  |  |
| Задача №1  «Организация обращения с твердыми коммунальными    отходами» | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение контейнеров для накопления ТКО | КГП | 2022 – 2024 г.г. | Местный бюджет | 10,52 | 0,0 | 0,0 | 10,52 |
| Областной бюджет | 199,96 | 0,0 | 0,0 | 199,96 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджет  ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Создание и (или) обустройство мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО | КГП | 2022 – 2024 г.г. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Содержание мест размещения ТКО в пос.Кропачево | КГП | 2022 – 2024 г.г. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 2 |
| Источники  финансового  обеспечения | Обоснование |
| Федеральный бюджет | - |
| Областной бюджет | Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 16.07.2021 № 317-П  Закон Челябинской области от 23.12.2021 №493-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов» |
| Местные бюджеты | Решение Собрания депутатов Кропачевского городского поселения от 24.12.2021 №55 «О бюджете Кропачевского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| Внебюджетные источники | - |

**Таблица.**

**Мероприятия, предусматривающие использование финансовые средства**

**областного бюджета.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого** | **ОБ** | **МБ** |
| **Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО в 2022 году** | | | |
|  | **Итого** | **ОБ** | **МБ** |
| **КГП** |  |  |  |
| контейн. 12\*17628 | 210 479,16 | 199 955,2 | 10 523,96 |
| создание КП |  |  |  |
| обустр. КП |  |  |  |
| **Итого по Кропачево** | **210 479,16** | **199 955,2** | **10 52,96** |

**Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы**

Администрация Кропачевского городского поселения, как ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает и реализует муниципальную программу «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области на 2022 – 2024 гг.» в рамках своих полномочий.

Администрация Кропачевского городского поселения при разработке и реализации муниципальных программ, руководствуются п. 39 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ашинского муниципального района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации Ашинского муниципального района от 16.04.2020 № 444

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется путем выделения денежных средств из бюджета Ашинского муниципального района.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Управление инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района (далее по тексту УИИ АМР). Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ашинского муниципального района, их формировании и реализации, утвержденном постановлением администрации Ашинского муниципального района от 16.04.2020 № 444.

**Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей**

Таблица 3

Сведения

о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

            Ожидаемые результаты Программы:

Оценка эффективности деятельности по реализации мероприятий Программы осуществляется посредством мониторинга на основе показателей (индикаторов) представленных в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателей и индикаторов | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО | М3. | 14,3 | 0 | 0 |
| 3. | Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления ТКО в Кропачевском городском поселении в рамках соглашения с Министерством экологии Челябинской области; | Ед. | 13 | 0 | 0 |
| 4. | Уровень обеспеченности поселения контейнерным сбором ТКО |  | 100 | - | - |
| 5. | Уровень обустройства контейнерных площадок |  | 30 | - | - |

**Раздел VI. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Таблица 4

Сведения

о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми

индикаторами муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий (направлений) | | Ожидаемый результат от их выполнения | Связь с целевыми показателями (индикаторами) |
| Муниципальная программа  «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,  на территории Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области  на 2022-2024гг.» | | | | |
| Задача 1. «Организация обращения с ТКО». | | | | |
| 1. | | Приобретение контейнеров для накопления ТКО | Обеспечено не менее 98% населения КГП контейнерным сбором ТКО | Показатель 2,3 таблицы 3 |
| 2. | | Создание и (или) обустройство мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО | Увеличение уровня обустройства контейнерных площадок накопления ТКО | Показатель 1  таблицы 3 |

Оценка результатов и социально-экономической эффективности муниципальной программы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов из раздела V программы, рассчитанных следующим образом:

Таблица 5

Методика

расчета значений целевых индикаторов и показателей

и источник получения информации о данных показателях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы и показатели | Формулы расчета |
| 1. | Количество обустроенных мест (площадок) для накопления ТКО | Из актов выполненных работ |
| 2. | Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО | Vсум. -суммарный объем контейнеров (м3),  К - количества приобретенных контейнеров (ед.),  Vед. - объема одного контейнера для накопления ТКО, (м3).  Vсум. = К \* Vед.(м3) |
| 3. | Количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления ТКО в Кропачевском городском поселении в рамках соглашения с Министерством экологии Челябинской области; | Из отчетов Администрации    Кропачевского городского поселения |

Показатели непосредственного результата зависят от реализации мероприятий, соответствуют предусмотренному объему финансирования мероприятия

Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы, представляемый в отдел внутреннего финансового контроля администрации Ашинского муниципального района, производится по следующей форме:

Отчёт

о выполнении мероприятий и достигнутых значений целевых показателей

муниципальной программы

|  |
| --- |
|  |

(наименование муниципальной программы)

в \_\_\_\_\_\_ году

1. Наименование муниципальной программы.

2. Наименование нормативного акта, которым утверждена муниципальная программа.

3. Наименование нормативного акта, которым в отчетном периоде вносились изменения в муниципальную программу (подпрограмму).

4. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

5. Перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы).

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) О(б):

О(б) =

1) оценка достижения плановых индикативных показателей – ДИП:

ДИП =

Пример расчета ДИП:

ДИП =

2) оценка полноты использования бюджетных средств – ПИБС:

ПИБС =

Эффективность расходования средств бюджета по муниципальным программам в рассматриваемом периоде определяется по полученным результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ:

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| Значение О (б) | Эффективность реализации муниципальных программ |
| Более 1,4 | очень высокая эффективность использования средств бюджета (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | высокая эффективность использования средств бюджета (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | низкая эффективность использования средств бюджета (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | крайне низкая эффективность использования средств бюджета (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

8. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограммам за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год:

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Плановое | Фактическое | Отклонение |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Показатели конечного результата | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Показатели непосредственного результата | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

9. Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы в \_\_\_\_\_\_\_ году:

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Источники финансиро-вания муниципальной программы | Функцио-нальная классифи-кация расходов Рз/Пр | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причины отклонения фактического исполнения от планового |
| Предусмот-рено законом (решением) о бюджете | Предусмот-рено по муниципальной программе (план) | Кассовое исполнение (факт) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Бюджет муниципального образования с учетом межбюджетных трансфертов и средств внебюджетных фондов | № кода  № кода |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | № кода |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | № кода |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований | № кода  № кода |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | № кода |  |  |  |  |